**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)**

**администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетныхисточни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт пешеходных дорожек в д.Фалилеево | 1948 кв.м. | 0 кв.м. | 1197000,00 | 1087000,00 | 100000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087000,00 |
| **Итого** | х | х | 1197000,00 | 1087000,00 | 100000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.,О. Главы администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жукова Ю.В.  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Климова Е.А. |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель Никитина А.А. (881375)66466  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.04.2017года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | Подготовка документации  | Январь-февраль |  | Получение положительного заключения по смете | - |
| 1.1. | Дефектная ведомость, смета | Январь | Филиппова С.Г. | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002716 от 24.02.2016г. |
| 1.2. | Проверка сметной документации | Январь-февраль | Филиппова С.Г. | Получение положительного заключения по смете | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002716 от 24.02.2016г. |
| 2. | Проведение конкурсных процедур | Февраль-март | Никитина А.Анач. отдела бух. учета и финансов, главный бухгалтер | Заключение муниципального контракта | Объект ремонта включен в план закупок, в план-график, планируемый срок начала осуществления закупки -10.04.2017г. |
| 3. | Проведение работ | май-июль | Организация, выигравшая аукцион |  | - |
| 3.1. | Ремонт пешеходных дорожек в д.Фалилеево | май-июль |  | Улучшение дорожного покрытия | - |
| 3.2. | Опиливание крон деревьев, кустарника | май-июль | Шаповалова Л.В. | Благоустройство территории | - |
| 3.3. | Вывоз порубочных остатков | май-июль | Шаповалова Л.В. | Благоустройство территории | - |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | июнь-июль | Филиппова С.Г. | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | - |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | ежеквартально | Никитина А.А. | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет подготовлен |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | II квартал | Жукова Ю.В. | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | И.О. Главы администрации поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Жукова Ю.В./МП |