**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)**

**администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2016года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетныхисточни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт дворовой территории у многоквартирного дома №9 в д. Фалилеево | 460 кв.м. | 0,0 | 1362500,00 | 1141600,00 | 220900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1141600,00 |
| Благоустройство дворовой территории у многоквартирного дома №9 в д. Фалилеево (приобретение 4 лавочек, 4 урн) | 8 шт. | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | Х | Х | 1362500,00 | 1141600,00 | 220900,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1141600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» Филиппова С.Г.  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корнеева Н.С. |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бурак Л.В. |  |
| Исполнитель Тихонина А.А., 8(81375)66466  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2016года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1**.** Ремонт и благоустройство дворовой территории у МКД № 9 в д. Фалилеево |
| 1.1 | Подготовка документации  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дефектная ведомость, смета | 1 квартал 2016 года | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002716 от 24.02.2016г. |
| 1.1.2. | Проверка сметной документации | 1 квартал 2016 года | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения | Дефектная ведомость и смета составлены, получено положительное заключение, №78212002716 от 24.02.2016г. |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Май 2016 года | Тихонина А.А.нач. отдела бухгалтерского учета и финансов, главный бухгалтер | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный 0145300006016000006-0265091-01 от 27.05.2016 с ООО «СоюзАрктикСтрой» |
| 1.3. | Проведение работ |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Ремонт дворовой территории у МКД № 9 в д. Фалилеево | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Поставщик товара, работ, услуг | Улучшение безопасных и комфортных условий для жизни и отдыха населения | Ведутся ремонтные работы. Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 1.3.2. | Благоустройство дворовой территории у МКД № 9 в д. Фалилеево (Лавочки 4 шт. урны 4 шт.) | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Поставщик товара, работ, услуг | Улучшение безопасных и комфортных условий для жизни и отдыха населения | Благоустройство территории будет произведено после ремонтных работ, срок выполнения ремонтных работ до 01.08.2016г. |
| 1.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Приёмка и оплата не производилась, так как срок выполнения работ до 01.08.2016г. согласно муниципального контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет подготовлен. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | По результатам проведенного электронного аукциона скорректирована муниципальная программа, дополнительное соглашение к соглашению с комитетом будет подписано в июле 2016 года. |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации МО «Фалилеевское сельское поселение»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Г.Филиппова/МП |  |
|  |  |