Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение на 2017-2019 годы»

за 2017 год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - июнь 2017 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 175,0 | 175,0 | 69,3 | 39,6 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 175,0 | 175,0 | 69,3 | 39,6 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Оплата взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов | Итого | 175,0 | 175,0 | 69,3 | 39,6 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 175,0 | 175,0 | 69,3 | 39,6 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 2129,5 | 2126,9 | 1852,5 | 87,10 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 302,5 | 302,1 | 27,7 | 9,2 |  |
|  | Средства районного бюджета | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1663,4 | 1661,2 | 1661,2 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Проверка сметной документации по газификации поселения | Итого | 200,0 | 200,0 | - | - | Запланирована на 3 квартал 2017 года |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 200,0 | 200,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Ремонт участка водовода в д. Ратчино | Итого | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 | 100,0 | Работы выполнены в 2016 году, переходящий контракт |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | - | - | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1233,4 | 1233,4 | 1233,4 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Поставка автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения | Итого | 508,8 | 506,2 | 506,2 | 100,0 | Дизель-генератор приобретен, окончательная оплата будет произведена в июле 2017 года |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 78,8 | 78,4 | 27,7 | 35,3 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 430,0 | 427,8 | 427,8 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Приобретение материалов на ремонт Канализационных очистных сооружений | Итого | 23,7 | 23,7 | - | - | Расходы запланированы на 3 квартал 2017 года |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 23,7 | 23,7 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 530,5 | 530,5 | 171,9 | 32,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 530,5 | 530,5 | 171,9 | 32,4 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | Итого | 280,1 | 280,1 | 85,4 | 30,5 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 280,1 | 280,1 | 85,4 | 30,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (работа дворника около досугового центра, детской игровой площадки) | Итого | 185,7 | 185,7 | 80,6 | 43,4 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 185,7 | 185,7 | 80,6 | 43,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию мест захоронения (Транспортировка и размещение мусора с кладбищ, обработка территории кладбищ от клещей), | Итого | 64,7 | 64,7 | 5,9 | 9,1 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 64,7 | 64,7 | 5,9 | 9,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 2835,0 | 2832,4 | 2093,7 | 73,9 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1008,0 | 1007,6 | 268,9 | 26,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1663,4 | 1661,2 | 1661,2 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение на 2017-2019 годы»

за 1 полугодие 2017 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности | 175,0 | 0,0 | 69,3 | 0,00 | Ремонт многоквартирных домов | Усл.ед. | - | 1 | - |
| 2. | Создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 78,8 | 430,0 | 78,4 | 427,8 | Поставка автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения | шт. | - | 1 | 1 |
|  |  | 200,0 | 0,0 | - | - | Проверка сметной документации по газификации поселения | Шшт. | - | 1 | - |
|  |  | 23,7 | - | - | - | Приобретение материалов на ремонт Канализационных очистных сооружений | Усл.ед. | - | 1 | - |
| 3. | создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства территории МО «Фалилеевское сельское поселение»; - организация освещения улиц: | 530,5 | - | 171,9 | - | Освещение улиц населенных пунктов | ттыс.квт/ч | - | 9,3 | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение светодиодных светильников | шшт | - | 5 | - |
|  |  |  |  |  |  | Вывоз мусора с кладбищ | Ккуб.м. | - | 61,2 | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  | Обработка территории кладбищ от клещей | гга | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка территории возле досугового центра, детской игровой площадки) | Ннас. пункт | - | 1 | 1 |