Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог в Фалилеевском сельском поселении» на 2016-2018 годы»

За 9 месяцев 2016года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - сентябрь 20 16 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2016год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 1 | Итого | 2125,2 | 1965,9 | 985,2 | 50,1 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1456,4 | 1297,1 | 985,2 | 76,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 668,8 | 668,8 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Содержание дорог общего пользования местного значения (очистка дорог от снега, освещение дорог) | Итого | 395,4 | 395,4 | 199,9 | 50,6 | Сезонность работ |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 395,4 | 395,4 | 199,9 | 50,6 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги в д. Домашово от д. №49 до региональной дороги (285м, площадь 1282,5 кв.м.) | Итого | 781,3 | 781,3 | - | - | Работы принимаются ответственным исполнителем по приемке работ, исправляются подрядчиком выявленные в ходе проверки замечания |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 112,5 | 112,5 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 668,8 | 668,8 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги в д. Фалилеево от д. №27а до д. №40а (285м, площадь 1282,5 кв.м.) | Итого | 789,2 | 789,2 | 785,3 | 99,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 789,2 | 789,2 | 785,3 | 99,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт участка автомобильной дороги в д. Систа (150 м, площадь 600 кв.м.) | Итого | 159,3 | - | - | - | Ремонт будет по мере поступления средств дорожного фонда поселения |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 159,3 | - | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Повышение безопасности дорожного движения Подпрограмма 2 | Итого | 90,0 | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 90,0 | - | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах, расположенных на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 90,0 | - | - | - | Работы будут произведены по мере поступления средств дорожного фонда поселения |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 90,0 | - | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 2215,2 | 1965,9 | 985,2 | 50,1 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1546,4 | 1297,1 | 985,2 | 76,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 668,8 | 668,8 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Фалилеевском сельском поселении» на 2016-2018 годы»

за 9 месяцев 2016года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевское сельского поселения | Другие источники | Бюджет Фалилеевское поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 1729,8 | 668,8 | 785,3 | 0,00 | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Домашово от д. №49 до региональной дороги (285м, площадь 1282,5 кв.м.) | м2 | - | 1282,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Фалилеево от д. №27а до д. №40а (285м, площадь 1282,5 кв.м.) | м2 | - | 1282,5 | 1282,5 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Систа (150 м, площадь 600 кв.м.) | м2 | - | 600,0 | - |
| 2 | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 485,4 | - | 199,9 | - | Очистка дорог от снега | км | 60,0 | 60,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах, расположенных на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | - | - | - | - |