Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие комфортного и безопасного проживания на территории МО «Фалилеевское сельское поселение»

за  2020 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – декабрь 2020 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2020год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Прочие мероприятия по предотвращению пожаров ( в том числе мероприятия по противопожарной опашке территории) | Итого | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | Расходы производятся по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 3924,6 | 2449,2 | 2447 | 62,4 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 381,2 | 300 | 297,8 | 78 |  |
|  | Средства районного бюджета | 697,7 | 279,4 | 279,4 | 40 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2845,7 | 1869,8 | 1869,8 | 65,7 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия подпрограммы 2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления ТКО на территории поселения | Итого | 2149,2 | 2149,1 | 2149,2 | 100,0 | Работы выполнены, оплата произведена |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1869,8 | 1869,8 | 1869,8 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия подпрограммы 2 Мероприятия по уничтожению борщевика химическим способом 2 раза, в том числе по оценке эффективности проведенных работ | Итого | 1394,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Работы выполнены |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 418,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 975,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия подпрограммы 2 Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | Итого | 30,0 | 30 | 27,8 | 92,6 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 30,0 | 30 | 27,8 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия подпрограммы 2 Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования | Итого | 252,2 | 172,2 | 172,2 | 68,3 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 252,2 | 172,2 | 172,2 | 68,3 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия подпрограммы 2 Мероприятия по содержанию мест захоронения (Транспортировка и размещение мусора с кладбищ, обработка территории кладбищ от клещей), | Итого | 99 | 97,8 | 97,8 | 98,8 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 99 | 97,8 | 97,8 | 98,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 3949,0 | 2473,6 | 2447 | 62,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 405,6 | 324,4 | 297,8 | 73,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | 697,7 | 279,4 | 279,4 | 40,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2845,7 | 1869,8 | 1869,8 | 65,7,0 |  |