Отчет о выполнении муниципальной программы Фалилеевского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение»

за  2020 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – декабрь 2020 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2020год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 254,7 | 254,7 | 39,6 | 15,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 254,7 | 254,7 | 39,6 | 15,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Оплата взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов, содержание муниципального имущества | Итого | 254,7 | 254,7 | 39,6 | 15,5 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 254,7 | 254,7 | 39,6 | 15,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 47618,9 | 40982,7 | 40982,7 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1500,0 | 924,2 | 924,2 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1221,1 | 1221,7 | 1221,1 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 44897,2 | 38836,8 | 38836,8 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Фалилеево, в том числе проектно- изыскательские работы | Итого | 6401,0 | 6401,0 | 231 | 3,7 | В 2018 году произведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометорологические изыскания, основные технические решения на сумму 1356367,44 рублей. Опата произведена в за вычетом удержания 40% за выполненные работы (согласно муниципального контратка) на сумму 813.8 тыс. рублей. Остальная оплата после прохождения госэкспертизы. В 2020 году продолжаются проектные работы. |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 231,0 | 231,0 | 231 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 6170,0 | 6170,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д.Фалилеево, в т.ч. проекты работы (5км) | Итого | 18412,5 | 12822,4 | 12822,4 | 100,0 | Контракт заключен ведутся работы |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 750,0 | 405,7 | 405,1 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 17662,5 | 12417,1 | 12417,1 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в т.ч. проекты работы (6,3км) |  |  |  |  |  | Контракт заключен ведутся работы срок окончания работ 2021 год. |
|  | Итого | 22044,7 | 20998,2 | 20998,2 | 100,00 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 750,0 | 518,5 | 518,5 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 21064,7 | 20249,7 | 20249,7 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Строительно-монтажные работы газопровода в д. Фалилеево, д. Домашово (строительный контроль, авторский надзор, технический надзор) | Итого | 760,7 | 760,7 | 760,7 | 100,0 | Произведена оплата 30% по договору тех.надзора за строительством газопровода в д.Фалилеево, д.Домашово, остатки средств будут перечислены после завершения строительства |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 760,7 | 760,7 | 760,7 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 47873,6 | 41237,4 | 41237,4 | 54,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение | 1754,7 | 1178,9 | 1178,9 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1221,1 | 1221,7 | 1221,7 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 44897,2 | 38836,8 | 38836,8 | 58,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Главы администрации 	С.Г. Филиппова